VIREL v3 — BACK OFFICE EXTENSION

Аудит выполненных работ + ТЗ для Claude Code

Дата: март 2026 | Версия схемы: 3.0

# 1. Результат аудита схемы

Проведено сравнение текущей Prisma schema (virel_schema_v3.0) с требованиями ТЗ. Ниже итог по каждой категории.

## 1.1 Существующие таблицы — что уже есть

Базовые модели (полностью реализованы):

| Элемент | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| User / Role / Permission / RBAC | ✓ ЕСТЬ | UserRole, RolePermission, Session — полностью |
| Model | ✓ ЕСТЬ | status, dataCompletenessScore, modelRiskIndex — есть |
| ModelStats, ModelMedia, ModelService | ✓ ЕСТЬ | Все вспомогательные таблицы есть |
| Client | ~ ЧАСТИЧНО | Есть base, НО: нет first_name, last_name, language, city, country, refund_count, cancellation_rate, vip_status, merged_into_client_id, deleted_at, deleted_by |
| Booking | ~ ЧАСТИЧНО | Есть base, НО: нет booking_type, deleted_at, deleted_by; поля startAt/endAt вместо start_time/end_time |
| Payment | ~ ЧАСТИЧНО | Есть base, НО: нет provider_transaction_id как отдельный индекс, нет payment_method_details |
| Review | ~ ЧАСТИЧНО | Есть base, НО: нет public_visibility_status, language, moderated_by, moderated_at, deleted_at, deleted_by |
| Incident | ~ ЧАСТИЧНО | Есть base, НО: нет incident_type, source_channel, resolution_type, compensation_status, linked_review_id, linked_payment_id, closed_at, deleted_at, deleted_by |
| LostRevenueEntry | ~ ЧАСТИЧНО | Есть, НО: упрощённая версия без amount_type, currency, client_id, model_id, receptionist_id, responsible_user_id, detection_source, detected_by, operations_feed_item_id |
| MembershipPlan | ~ ЧАСТИЧНО | Есть, НО: нет version, previous_version_id, deleted_at, deleted_by |
| ClientMembership | ~ ЧАСТИЧНО | Есть, НО: нет abuse_flag |
| PricingRule | ~ ЧАСТИЧНО | Есть, НО: нет version, previous_version_id, deleted_at, deleted_by |
| FraudSignal | ~ ЧАСТИЧНО | Есть base, НО: нет source_module, ip_address, device_fingerprint, geo_country, geo_city, card_fingerprint, velocity_1h/24h, risk_score_before/after, status, reviewed_by/at |
| AuditLog | ✓ ЕСТЬ | Полностью реализована |
| DataQualityCheck | ✓ ЕСТЬ | Полностью реализована |
| AvailabilitySlot | ~ ЧАСТИЧНО | Есть, НО ТЗ требует ModelAvailability как замену/дополнение с другими полями |

Новые таблицы из ТЗ — полностью отсутствуют:

| Элемент | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ClientIdentity | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ClientMergeCandidate | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ClientMergeLog | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ClientEvent (Client Timeline) | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ModelAvailability (новая) | ✗ НУЖНО | Есть AvailabilitySlot, но ModelAvailability другая |
| AvailabilityPolicy | ✗ НУЖНО | Есть AvailabilityRule, но не совпадает с ТЗ |
| AvailabilityConflict | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| OperationsFeedItem | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| FraudSignal (расширенная) | ✗ НУЖНО | Текущая — урезанная версия |
| ClientRiskHistory | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ReviewComplaintPattern | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| MembershipBenefitUsage | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| PricingDecisionLog | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ClientRetentionProfile | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| RetentionAction | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| RetentionCampaign | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| ModelSimilarity | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| AlternativeOffer | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| OfferConversion | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| NotificationTemplate (с версионированием) | ✗ НУЖНО | Нет отдельной таблицы |
| Notification | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| NotificationLog | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| NotificationPreference | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| JobQueue | ✗ НУЖНО | Есть AutomationRule, но не JobQueue |
| JobLog | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| StaffPerformanceSnapshot | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| StaffScoreSnapshot | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| StaffScoreRule | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |
| DemandStats | ✗ НУЖНО | Нет в схеме |

# 2. Что уже реализовано полностью

Следующие части ТЗ считаются завершёнными и не требуют повторной разработки:

| Элемент | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| RBAC: User / Role / Permission | ✓ ЕСТЬ | 4 роли, permissions, user_roles, sessions |
| Model профили (базовые) | ✓ ЕСТЬ | Model + Stats + Media + Services + Categories + Attributes |
| Directories: Location, Service, Category, Attribute | ✓ ЕСТЬ | Справочники полностью |
| AuditLog | ✓ ЕСТЬ | Структура совпадает с требованиями ТЗ |
| DataQualityCheck | ✓ ЕСТЬ | Совпадает с ТЗ 3.2.30 |
| MembershipPlan + ClientMembership + SubscriptionInvoice | ✓ ЕСТЬ | Base структура, нужны только доп.поля |
| PricingRule | ✓ ЕСТЬ | Base структура, нужны только доп.поля |
| SLAPolicy + SLARecord | ✓ ЕСТЬ | Полностью |
| Integrations + Webhooks In/Out | ✓ ЕСТЬ | Полностью |
| DomainEvent | ✓ ЕСТЬ | Полностью |
| SEOPage | ✓ ЕСТЬ | Полностью |
| ModelApplication | ✓ ЕСТЬ | Полностью |
| AvailabilitySlot + AvailabilityRule | ~ ЧАСТИЧНО | База есть, нужно добавить ModelAvailability поверх |

# 3. ТЗ для Claude Code — по спринтам

Ниже детальное задание по каждому спринту. Передавать Claude Code нужно поспринтово, начиная со Sprint 1.

ВАЖНО: Все миграции только аддитивные. Никакого удаления существующих полей.

| Sprint 1: Client Identity + Timeline + Admin Pages | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 1 — Задача 1: Prisma migrations

Добавить в существующую таблицу clients:

first_name       String?

last_name        String?

language         String?

city             String?

country          String?

refund_count     Int    @default(0)

cancellation_rate Decimal @default(0) @db.Decimal(5,2)

vip_status       String?

merged_into_client_id String?

deleted_at       DateTime?

deleted_by       String?

Индексы добавить: email (уже есть), phone (уже есть), risk_status (уже есть), merged_into_client_id, vip_status

Добавить в bookings:

booking_type  String  @default("outcall")

deleted_at    DateTime?

deleted_by    String?

Добавить в reviews:

public_visibility_status  String  @default("hidden")

language                  String?

moderated_by              String?

moderated_at              DateTime?

deleted_at                DateTime?

deleted_by                String?

Добавить в incidents:

incident_type         String  @default("general")

source_channel        String?

resolution_type       String?

compensation_status   String  @default("none")

linked_review_id      String?

linked_payment_id     String?

closed_at             DateTime?

deleted_at            DateTime?

deleted_by            String?

Добавить в models:

deleted_at    DateTime?

deleted_by    String?

Добавить в membership_plans:

version              Int      @default(1)

previous_version_id  String?

deleted_at           DateTime?

deleted_by           String?

Добавить в client_memberships:

abuse_flag  Boolean  @default(false)

Добавить в pricing_rules:

version              Int      @default(1)

previous_version_id  String?

deleted_at           DateTime?

deleted_by           String?

### Sprint 1 — Задача 2: Новые таблицы

Создать следующие модели в schema.prisma:

ClientIdentity:

model ClientIdentity {

id                String    @id @default(cuid())

clientId          String

client            Client    @relation(fields: [clientId], references: [id])

identityType      String    // phone, email, telegram, whatsapp, device, ip, card_fingerprint

rawValue          String

normalizedValue   String

isPrimary         Boolean   @default(false)

isVerified        Boolean   @default(false)

confidenceScore   Float     @default(1.0)

source            String    // manual, inquiry, booking, payment, integration, system

verifiedAt        DateTime?

lastSeenAt        DateTime?

isActive          Boolean   @default(true)

createdAt         DateTime  @default(now())

updatedAt         DateTime  @updatedAt

@@index([clientId])

@@index([normalizedValue])

@@index([identityType, normalizedValue])

@@index([isActive])

@@map("client_identities")

}

ClientMergeCandidate:

model ClientMergeCandidate {

id                  String    @id @default(cuid())

primaryClientId     String

duplicateClientId   String

score               Float

reasonsJson         Json

status              String    @default("open") // open, approved, rejected, merged

createdAt           DateTime  @default(now())

resolvedAt          DateTime?

resolvedBy          String?

@@index([primaryClientId])

@@index([duplicateClientId])

@@index([status])

@@map("client_merge_candidates")

}

ClientMergeLog:

model ClientMergeLog {

id                  String    @id @default(cuid())

primaryClientId     String

duplicateClientId   String

mergedBy            String

reasonCode          String

mergeSummaryJson    Json

createdAt           DateTime  @default(now())

@@map("client_merge_logs")

}

ClientEvent (Timeline):

model ClientEvent {

id              String    @id @default(cuid())

clientId        String

client          Client    @relation(fields: [clientId], references: [id])

eventType       String

entityType      String?

entityId        String?

title           String

description     String?   @db.Text

metadataJson    Json?

severity        String    @default("info") // info, warning, critical

actorType       String    @default("system") // system, user, webhook, client

createdBy       String?

source          String    @default("system")

visibility      String    @default("internal") // internal, manager_only, owner_only

createdAt       DateTime  @default(now())

@@index([clientId])

@@index([eventType])

@@index([entityType, entityId])

@@index([createdAt])

@@map("client_events")

}

### Sprint 1 — Задача 3: ClientIdentityService

Создать src/services/clientIdentityService.ts со следующими методами:

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| normalizeIdentity(type, rawValue) | Нормализует phone (E.164), email (lowercase), telegram (@username) |
| findClientMatches(payload) | Ищет совпадения по normalized_value в client_identities |
| createMergeCandidate(primaryId, duplicateId, reasons) | Создаёт запись в client_merge_candidates, пишет AuditLog |
| mergeClients(primaryId, duplicateId, actorId, reasonCode) | Переносит все FK на primary, деактивирует дубли, пишет ClientMergeLog + AuditLog + ClientEvent |

### Sprint 1 — Задача 4: ClientTimelineService

Создать src/services/clientTimelineService.ts:

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| appendEvent(params) | Создаёт запись ClientEvent, строит human-readable title |
| getTimeline(clientId, filters) | Возвращает события с фильтрацией по visibility, eventType, date range, pagination |

Хуки: автоматически вызывать appendEvent при booking.status.changed, payment.succeeded, payment.refunded, review.created, incident.opened, fraud_flagged — через DomainEvent listeners.

### Sprint 1 — Задача 5: Clients API

| Endpoint | Описание |
| --- | --- |
| GET /api/v1/clients | List с pagination, filters: riskStatus, vipStatus, search (name/email/phone). RBAC check. |
| GET /api/v1/clients/:id | Client detail + stats |
| GET /api/v1/clients/:id/timeline | ClientEvent list, filters: eventType, severity, visibility, dateFrom/dateTo |
| GET /api/v1/clients/:id/identities | Список ClientIdentity для клиента |
| POST /api/v1/clients/:id/identities | Добавить identity вручную. Writes AuditLog. |
| GET /api/v1/clients/merge-candidates | Список ClientMergeCandidate со статусом open |
| POST /api/v1/clients/merge | Выполнить merge. Требует reasonCode. Writes AuditLog + ClientMergeLog. |
| PATCH /api/v1/clients/:id/risk-status | Изменить risk_status. Требует reasonCode. Writes AuditLog + ClientRiskHistory. |

Все endpoints: RBAC check, pagination для list, standardized error format { error: { code, message } }.

### Sprint 1 — Задача 6: Admin pages

Создать страницы в src/app/admin/ в текущем dark UI pattern:

| Страница | Компоненты |
| --- | --- |
| /admin/clients | Search bar, filters (risk_status, vip_status), таблица с колонками: name, email, phone, risk badge, vip badge, total_spent, bookings_count, last_seen |
| /admin/clients/[id] | 8 вкладок: Overview ¦ Timeline ¦ Bookings ¦ Payments ¦ Fraud ¦ Membership ¦ Retention ¦ Identities |
| /admin/clients/[id] — Timeline | Хронологический список ClientEvent с severity badges, фильтры по типу |
| /admin/clients/[id] — Identities | Таблица ClientIdentity + кнопка Add Identity |
| /admin/clients/merge-candidates | Таблица кандидатов, reasons preview, кнопки Approve/Reject/Merge |

| Sprint 2: Availability Engine | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 2 — Задача 1: Новые таблицы Availability

Создать в schema.prisma (не удалять существующие AvailabilitySlot / AvailabilityRule):

ModelAvailability — основная таблица доступности:

model ModelAvailability {

id              String    @id @default(cuid())

modelId         String

model           Model     @relation(...)

startAt         DateTime

endAt           DateTime

timezone        String    @default("Europe/London")

status          String    // available, booked, blocked, travel, cooldown, unavailable

source          String    // manual, booking, incident, system

sourceRefType   String?   // booking, incident, manual_block, policy, system

sourceRefId     String?

bookingId       String?

locationId      String?

city            String?

area            String?

addressText     String?

notes           String?   @db.Text

createdAt       DateTime  @default(now())

updatedAt       DateTime  @updatedAt

@@index([modelId, startAt, endAt])

@@index([bookingId])

@@index([status])

@@map("model_availability")

}

AvailabilityPolicy и AvailabilityConflict:

Создать по структуре из ТЗ §3.2.6 и §3.2.7 — поля conflict_strategy (reject/warn/escalate), buffer_minutes, conflict_type (overlap/travel_gap_too_short/cooldown_violation).

### Sprint 2 — Задача 2: AvailabilityService

Создать src/services/availabilityService.ts:

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| checkAvailability(modelId, startAt, endAt) | Проверяет конфликты, применяет AvailabilityPolicy (buffer), возвращает { available, conflicts } |
| createBlock(modelId, params, actorId) | Создаёт ModelAvailability со status=blocked. AuditLog: availability.block.created |
| removeBlock(blockId, actorId) | Soft-delete блока. AuditLog: availability.block.removed |
| syncFromBooking(bookingId) | При booking.confirmed создаёт ModelAvailability status=booked |
| resolveConflict(conflictId, actorId) | Помечает conflict как resolved. AuditLog: availability.conflict.resolved |

Интеграция с Booking: при переходе booking в confirmed вызывать syncFromBooking. При overlapping bookings — reject (статус 409, код AVAILABILITY_CONFLICT).

### Sprint 2 — Задача 3: Availability API + Admin page

Endpoints: GET /api/v1/availability (params: modelId, dateFrom, dateTo, status), POST /api/v1/availability/block, DELETE /api/v1/availability/block/:id, GET /api/v1/availability/conflicts, PATCH /api/v1/availability/conflicts/:id/resolve

Admin page /admin/availability: calendar view (day/week), filters by model/city/date, create manual block panel, conflicts panel.

| Sprint 3: Lost Revenue + Operations Feed (Action Center) | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 3 — Задача 1: Расширить LostRevenueEntry

Существующая таблица lost_revenue_registry слишком упрощена. Добавить поля согласно ТЗ §3.2.8:

amount_type          String    @default("estimated") // actual, estimated

currency             String    @default("GBP")

client_id            String?

model_id             String?

receptionist_id      String?

responsible_user_id  String?

detection_source     String    @default("manual")

detected_by          String?

detected_by_type     String?   // system, user, audit, owner

detected_at          DateTime  @default(now())

operations_feed_item_id String?

notes                String?   @db.Text

### Sprint 3 — Задача 2: Создать OperationsFeedItem

Создать по структуре ТЗ §3.2.9 — все поля type (13 типов), source_module, priority, dedupe_key, status (5 статусов), snoozed_until, assigned_user_id.

Dedupe логика: при создании нового item проверять наличие open/acknowledged item с тем же dedupe_key — не создавать дубль.

### Sprint 3 — Задача 3: LostRevenueService + OperationsFeedService

| Сервис / Метод | Описание |
| --- | --- |
| LostRevenueService.detect(params) | Создаёт LostRevenueEntry, пишет AuditLog: lost_revenue.created.manual |
| LostRevenueService.changeStatus(id, status, actorId) | AuditLog: lost_revenue.status.changed |
| OperationsFeedService.push(params) | Создаёт OperationsFeedItem с dedupe-check. AuditLog: operations_feed.assigned при assign |
| OperationsFeedService.resolve(id, note, actorId) | AuditLog: operations_feed.resolved |
| OperationsFeedService.snooze(id, until, actorId) | Устанавливает snoozed_until |

### Sprint 3 — Задача 4: API + Admin pages

Lost Revenue API: GET /api/v1/lost-revenue, POST /api/v1/lost-revenue, PATCH /api/v1/lost-revenue/:id/status

Operations Feed API: GET /api/v1/operations-feed, PATCH /api/v1/operations-feed/:id/assign, PATCH /api/v1/operations-feed/:id/status

Admin pages: /admin/lost-revenue (summary cards, filters, main table, root cause aggregation), /admin/action-center (feed filters, priority tabs, assigned_to_me, overdue, actions: acknowledge/assign/resolve/snooze)

| Sprint 4: JobQueue Infrastructure | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 4 — Задача 1: JobQueue + JobLog таблицы

Создать по структуре ТЗ §3.2.24 и §3.2.25. Ключевые особенности:

JobQueue: status (queued/running/succeeded/failed/dead_letter/cancelled), lock_token для distributed locking, parent_job_id для цепочек, dedupe_key, max_attempts (default 3), last_heartbeat_at.

JobLog: step-by-step логи по каждому job_id.

### Sprint 4 — Задача 2: Job Worker Runtime

Создать src/workers/jobWorker.ts:

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| pollJobs() | Каждые N секунд берёт queued jobs по priority DESC, lock_token устанавливается атомарно |
| processJob(job) | Роутит по job.type, обновляет status, пишет JobLog |
| handleFailure(job, error) | Increment attempts, если >= max_attempts → status=dead_letter. Exponential backoff для retry. |
| retryJob(jobId, actorId) | PATCH статус на queued, сбрасывает attempts до prev-1. AuditLog: job.retried |

### Sprint 4 — Задача 3: Jobs API + Admin page

API: GET /api/v1/jobs (filters: status, type, priority), GET /api/v1/jobs/:id, POST /api/v1/jobs/:id/retry, POST /api/v1/jobs/:id/cancel

Admin page /admin/jobs: queue table, tabs (running/failed/dead-letter), retry button, cancel button, log drawer.

| Sprint 5: Notification Engine | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 5 — Задача 1: Notification таблицы

Создать NotificationTemplate (с version, previous_version_id, deleted_at, deleted_by), Notification, NotificationLog, NotificationPreference по ТЗ §3.2.21—3.2.23.

NotificationTemplate поля: code (unique), name, channel, eventType, subjectTemplate, bodyTemplate, isActive, version, previous_version_id, deleted_at, deleted_by.

### Sprint 5 — Задача 2: NotificationService

Создать src/services/notificationService.ts. КРИТИЧНО: уведомления не отправляются синхронно из API handlers. Всегда через JobQueue (type=notification_dispatch).

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| queue(params) | Создаёт Notification + JobQueue item. idempotency_key проверяется на дубли. |
| dispatch(notificationId) | Отправляет через провайдер, пишет NotificationLog, обновляет статус. Retry с backoff при failure. |
| renderTemplate(templateId, payload) | Рендерит subject + body из шаблона с подстановкой переменных |

### Sprint 5 — Задача 3: Notifications API + Admin pages

API: GET /api/v1/notifications, GET /api/v1/notification-templates, PATCH /api/v1/notification-templates/:id (AuditLog: notification.template.updated), POST /api/v1/notifications/test

Admin pages: /admin/notifications (delivery table, failed list, resend button), /admin/notifications/templates (template editor с preview, version history)

| Sprint 6: Retention Engine | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 6 — Задачи

1. Создать таблицы: ClientRetentionProfile (§3.2.15), RetentionAction (§3.2.16), RetentionCampaign (§3.2.17).

2. RetentionService: scan() — проходит всех клиентов, вычисляет segment и churn_risk_score, создаёт RetentionAction при сегменте at_risk/lost. getAtRiskClients(), createAction(), completeAction(). AuditLog: retention.action.created, retention.action.completed.

3. Retention scan job — ежедневно через JobQueue (type=retention_scan) + client_retention_profile_rebuild.

4. API: GET /api/v1/retention/clients, GET/POST/PATCH /api/v1/retention/actions, GET /api/v1/retention/campaigns, POST /api/v1/retention/run-scan.

5. Admin page /admin/retention: at-risk clients list, retention actions, campaign list, conversion summary.

| Sprint 7: Alternative Offers Engine | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 7 — Задачи

1. Создать таблицы: ModelSimilarity (§3.2.18), AlternativeOffer (§3.2.19), OfferConversion (§3.2.20).

2. AlternativeOfferService: generate(inquiryId/bookingId, reason) — находит похожих по ModelSimilarity, создаёт AlternativeOffer. accept(offerId) — создаёт OfferConversion + новый Booking. reject(offerId).

3. Интеграция: блок Suggested Alternatives в /admin/inquiries/[id] и /admin/bookings/[id].

4. API: POST /api/v1/alternative-offers/generate, GET /api/v1/alternative-offers, PATCH /api/v1/alternative-offers/:id/status.

5. Admin page /admin/alternative-offers: список offers, статусы, conversion rate.

| Sprint 8: Staff Performance Analytics | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 8 — Задачи

1. Создать таблицы: StaffPerformanceSnapshot (§3.2.26), StaffScoreSnapshot (§3.2.27), StaffScoreRule (§3.2.28).

2. StaffAnalyticsService: buildSnapshot(userId, periodStart, periodEnd) — агрегирует metrics. buildScore(userId, period) — вычисляет final_score по StaffScoreRule weights.

3. Ежедневные cron jobs через JobQueue: staff_performance_snapshot_build, staff_score_snapshot_build.

4. API: GET /api/v1/staff-performance, GET /api/v1/staff-performance/:userId.

5. Admin page /admin/staff-performance: leaderboard, filters by period, user drilldown, raw metrics panel, score panel.

| Sprint 9: Fraud Enrichment + Membership Benefits + Pricing Log + Search + Hardening | НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- |

### Sprint 9 — Задача 1: Расширение FraudSignal

Добавить в существующую таблицу fraud_signals поля: source_module, ip_address, device_fingerprint, geo_country, geo_city, card_fingerprint, velocity_1h, velocity_24h, cancellation_rate_snapshot, refund_rate_snapshot, risk_score_before, risk_score_after, status (new/reviewing/confirmed/dismissed), reviewed_by, reviewed_at.

Создать таблицу ClientRiskHistory по ТЗ §3.2.11.

API: GET /api/v1/fraud/signals, GET/PATCH /api/v1/fraud/clients/:id/status.

### Sprint 9 — Задача 2: MembershipBenefitUsage

Создать таблицу MembershipBenefitUsage по ТЗ §3.2.13. 6 benefit_type, 4 статуса. AuditLog: membership.benefit.applied при использовании.

### Sprint 9 — Задача 3: PricingDecisionLog

Создать таблицу PricingDecisionLog по ТЗ §3.2.14. Логировать каждый вызов pricing/calculate. AuditLog: pricing.rule.created/updated/disabled при изменении правил.

### Sprint 9 — Задача 4: Global Search

GET /api/v1/search?q=... — permissions-aware поиск по: Client (name, email, phone), Booking (shortId), Model (name, publicCode), Inquiry.

Response contract — каждый item: entityType, entityId, displayText, secondaryText (nullable), route, matchedField.

### Sprint 9 — Задача 5: Hardening

ReviewComplaintPattern: создать таблицу §3.2.12, ежедневный cron review_complaint_pattern_rebuild.

DemandStats: создать таблицу §3.2.29, ежечасный cron demand_stats_rebuild.

Admin page /admin/demand: heatmap/table, filters by city/area/time range.

QA: проверить RBAC на всех новых endpoints, reasonCode на всех critical actions, audit coverage по списку из ТЗ §2.6.

# 4. Cron Jobs — полный список

Все cron jobs реализуются через JobQueue (type = соответствующий тип job). Scheduler создаёт job records по расписанию.

| Job | Интервал | Sprint |
| --- | --- | --- |
| notification_dispatch | 1-5 мин | Sprint 5 |
| failed_notification_retry | 1-5 мин | Sprint 5 |
| dead_letter_monitor | 1-5 мин | Sprint 4 |
| fraud_signal_recompute | 5-15 мин | Sprint 9 |
| lost_revenue_auto_detection | 5-15 мин | Sprint 3 |
| operations_feed_auto_close | 5-15 мин | Sprint 3 |
| availability_sync_from_booking_changes | 5-15 мин | Sprint 2 |
| demand_stats_rebuild | Ежечасно | Sprint 9 |
| pricing_impact_aggregate | Ежечасно | Sprint 9 |
| jobs_health_check | Ежечасно | Sprint 4 |
| retention_scan | Ежедневно | Sprint 6 |
| client_retention_profile_rebuild | Ежедневно | Sprint 6 |
| staff_performance_snapshot_build | Ежедневно | Sprint 8 |
| staff_score_snapshot_build | Ежедневно | Sprint 8 |
| review_complaint_pattern_rebuild | Ежедневно | Sprint 9 |
| data_quality_checks_rebuild | Ежедневно | Sprint 9 |
| owner_analytics_summary_refresh | Еженедельно | Sprint 9 |
| lost_revenue_summary_refresh | Еженедельно | Sprint 3 |
| membership_benefit_cost_summary_refresh | Еженедельно | Sprint 9 |

# 5. Технические правила для Claude Code

Передавать эти правила Claude Code в начале каждой сессии:

| Правило | Детали |
| --- | --- |
| Стек | Next.js 14, TypeScript, PostgreSQL/Neon, Prisma, Tailwind, Stripe, Vercel |
| Миграции | Только аддитивные. Новые поля: @default() или nullable. Нельзя удалять/переименовывать существующие поля. |
| Soft delete | Использовать deleted_at + deleted_by. Никакого hard delete для: clients, bookings, models, reviews, incidents, membership_plans, pricing_rules, notification_templates. |
| Денежные поля | Хранить как Decimal / @db.Decimal. Никаких Float для: amount, total_amount, commission_amount, payout_amount, refunded_amount, compensation_amount, price_monthly, revenue_amount, avg_price, margin_impact. |
| AuditLog | Обязателен для всех critical actions из списка §2.6 ТЗ. Минимум 27 action types. |
| API format | Success: { data: {} }. Error: { error: { code: string, message: string } } |
| List endpoints | Обязательно: pagination, sorting, filtering, RBAC check. |
| Critical actions | Обязательно: reasonCode в теле запроса, idempotency для повторяемых операций. |
| Async | Длительные операции только через JobQueue. Уведомления не отправлять синхронно из API handlers. |
| Naming | DB: snake_case. Prisma/TS: camelCase (@map для маппинга). Единообразно по всему проекту. |
| UI | Все новые admin pages в текущем dark UI pattern (Tailwind dark theme). |

Передавать Claude Code по одному спринту за сессию. Начинать с Sprint 1.

Перед каждым спринтом проверять текущее состояние schema.prisma командой cat prisma/schema.prisma.