ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка сайта для эскорт-агентства премиум-класса

Версия 1.0

Дата: 27.02.2026

Подготовлено на основе конкурентного анализа 16 доменов

# ОГЛАВЛЕНИЕ

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Цель документа

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке веб-сайта для эскорт-агентства премиум-класса, работающего на рынке Лондона. Документ создан на основе глубокого конкурентного анализа 16 ведущих агентств и детального технического аудита существующего сайта auraescort.co.uk.

## 1.2 Контекст бизнеса

Агентство располагает:

- Командой reception: Lukas, Sasha, Adam, Donald под управлением менеджера Tommy

- Действующими системами автоматизации: DivaReceptionBot и Kesha ZeroGap Bot (Telegram)

- Интеграцией с AppSheet для управления бронированиями

- Установленными операционными процессами

## 1.3 Ключевые проблемы текущего сайта

Технический аудит auraescort.co.uk выявил критические проблемы, требующие немедленного решения:

- Катастрофическая скорость загрузки: LCP 34.6-67.8 секунд (норма < 2.5s)

- Отсутствие canonical тегов на 100% страниц → проблемы с дублированием

- UUID в URL профилей вместо человекочитаемых адресов (ЧПУ)

- Дублирование Title и Meta Description на 134+ профилях

- Sitemap содержит только 5 URL из 144 страниц

- Полное отсутствие Schema Markup

- 0 позиций в Top-10 по всем ключевым запросам

- SEO Maturity Score: 2.8/10 (LOW)

## 1.4 Конкурентное окружение

Анализ 16 конкурентов показал следующих лидеров рынка:

| Домен | Total Score | Tech | On-Page | DR | SERP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| londondeluxe.co.uk | 84.8 | 40/40 | 30/35 | N/A | 2/10 |
| babylongirls.co.uk | 83.2 | 40/40 | 25/35 | 61 | 4/10 |
| diorescorts.com | 74.0 | 35/40 | 25/35 | N/A | 4/10 |
| divaescort.com | 73.6 | 32/40 | 27/35 | 37 | 4/10 |
| auraescort.co.uk | ~40 | 3/40 | 2/35 | N/A | 0/10 |

Ключевые выводы из конкурентного анализа:

- Top-3 сайта имеют Performance Score 84-92 (vs 46 у Aura)

- Все успешные конкуренты используют ЧПУ и Schema Markup

- DR лидеров: 37-61 (Aura: нет данных)

- Занятие позиции #1 требует суммарного балла >= 85/120

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

## 2.1 Бизнес-цели

- Выход в Top-3 Google по запросам: "london escorts", "escort agency london", "high class escorts london"

- Увеличение конверсии бронирований через оптимизацию UX и скорости загрузки

- Автоматизация операционных процессов через интеграции с Telegram и AppSheet

- Создание премиум-имиджа через профессиональный дизайн и быстрый сайт

## 2.2 Технические цели

| Метрика | Текущее (Aura) | Целевое (новый сайт) |
| --- | --- | --- |
| Performance Score | 46 | ≥ 90 |
| LCP (mobile) | 34,600 ms | < 2,500 ms |
| CLS | 0.257 | < 0.1 |
| SEO Maturity Score | 2.8/10 | ≥ 8/10 |
| SERP Top-10 positions | 0 | ≥ 3 |

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 3.1 Структура сайта

### 3.1.1 Главная страница (/)

Требования:

- Hero-секция с уникальным заголовком H1 (не только бренд)

- Featured модели (6-8 карточек с lazy loading изображений)

- USP агентства (минимум 3 преимущества)

- FAQ-секция с Schema FAQPage разметкой

- CTA-блоки для бронирования

- LCP < 2.5 секунд, CLS < 0.1

### 3.1.2 Каталог моделей (/catalog)

Функционал фильтрации:

| Базовые фильтры | Внешность | Услуги | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |
| • Location (район) • Age (диапазон) • Rate (почасовая) • Availability | • Hair color • Eye color • Breast size • Height • Weight • Nationality | • Incall/Outcall • Duo • Party • Travel • Overnight | • Languages • New models • Top rated • Verified |

Технические требования к каталогу:

- Пагинация с SEO-оптимизацией (rel="next"/"prev", canonical на страницу №1)

- Динамические URL для фильтров (например: /catalog/mayfair/blonde/25-30)

- Schema ItemList для карточек моделей

- Lazy loading изображений после первых 6 карточек

- LCP < 2.5 секунд на странице каталога

### 3.1.3 Профиль модели (/catalog/{slug})

КРИТИЧНО: Использовать ЧПУ slug (например: /catalog/anna-kensington), а НЕ UUID

Обязательные элементы профиля:

- Уникальный Title и Meta Description для каждого профиля (шаблон: "{Имя} – {Район} {Особенность} Escort | Aura")

- Schema Person/Profile с полями: name, description, image, knowsLanguage

- Canonical тег на самого себя

- Breadcrumbs (Homepage → Catalog → Model Name)

- Уникальное описание минимум 300 символов

- Галерея изображений (WebP формат, lazy loading после 1-го фото)

- Список услуг с ценами

- Районы обслуживания (с внутренними ссылками на geo-страницы)

- Блоки "Similar models", "Recommended"

- Кнопка быстрого бронирования

### 3.1.4 Geo-страницы районов Лондона

КРИТИЧНО: Отсутствие geo-страниц — основная причина низких позиций. Обязательно создать.

Приоритетные районы для создания страниц:

| Mayfair | Kensington | Knightsbridge | Chelsea | Belgravia | Marylebone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Westminster | Notting Hill | Soho | Covent Garden | Canary Wharf | City of London |

Структура geo-страницы:

- URL: /escorts-{district} (например: /escorts-mayfair)

- Title: "Elite Escorts in {District} | Aura London"

- H1: "Premium Escort Services in {District}"

- Уникальное описание района (200-300 слов)

- Список моделей, работающих в данном районе

- Schema LocalBusiness с адресом района

- Интерактивная карта района

## 3.2 Система бронирования

### 3.2.1 Процесс бронирования

| Шаг | Действие | Автоматизация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор модели и услуг | Проверка доступности в реальном времени через AppSheet API |
| 2 | Выбор даты и времени | Интерактивный календарь с блокировкой занятых слотов |
| 3 | Заполнение контактов | Валидация телефона, проверка на дубли в CRM |
| 4 | Подтверждение | • Уведомление reception через DivaReceptionBot • Запись в AppSheet • Email/SMS клиенту |
| 5 | Напоминания | • 30-мин напоминание reception • Эскалация Tommy при отсутствии ответа • Карточки для моделей через Kesha ZeroGap Bot |

### 3.2.2 Интеграция с существующими системами

DivaReceptionBot (Telegram)

- Отправка уведомлений reception при новом бронировании

- 30-минутные напоминания для reception

- Эскалация менеджеру Tommy при отсутствии ответа

Kesha ZeroGap Bot (Telegram)

- Синхронизация данных бронирований с AppSheet

- Интерактивные карточки для моделей с информацией о сессиях

- Парсинг datetime и duration из AppSheet API

- Read-only режим для внешних данных, локальное хранение в SQLite

AppSheet API

- Двусторонняя синхронизация бронирований

- Webhook для обновления статусов в реальном времени

- Автоматическое обновление календаря занятости моделей

# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 4.1 Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router), React 18+, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui |
| Backend | Node.js + Express / NestJS, REST API + GraphQL (optional) |
| Database | PostgreSQL (primary) + Redis (caching, sessions) |
| ORM | Prisma / TypeORM |
| Image Processing | Sharp (WebP/AVIF conversion), Cloudinary / Uploadcare CDN |
| Hosting | Railway / Vercel (frontend), Railway / Render (backend), Cloudflare CDN |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Monitoring | Sentry (errors), Vercel Analytics, Google Analytics 4 |
| Integrations | Telegram Bot API, AppSheet API, Google Calendar API, Stripe / PayPal |

## 4.2 SEO-требования

ПРИОРИТЕТ 1 (критичные для выхода в Top-10):

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Canonical теги на 100% страниц | Автоматическая генерация через Next.js metadata |
| ЧПУ URL для всех профилей | /catalog/{slug} с автогенерацией из имени модели |
| Уникальные Title/Meta для каждой страницы | Шаблоны + переменные (имя, район, особенности) |
| Schema Markup | Organization, LocalBusiness, Person/Profile, ItemList, FAQPage |
| Breadcrumbs | На всех страницах + Schema BreadcrumbList |
| Sitemap.xml | Автогенерация, включение всех страниц, обновление при изменениях |
| Robots.txt | Корректная конфигурация с правильным доменом (.co.uk) |
| Geo-страницы | Минимум 12 районов Лондона с уникальным контентом |

## 4.3 Core Web Vitals (обязательные требования)

| Метрика | Текущее | Целевое | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | 34.6s | < 2.5s | P1 |
| INP (Interaction to Next Paint) | N/A | < 200ms | P1 |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | 0.257 | < 0.1 | P1 |
| FCP (First Contentful Paint) | N/A | < 1.8s | P2 |
| TTFB (Time to First Byte) | 490ms | < 800ms | P2 |

Методы достижения целевых показателей:

- LCP < 2.5s: оптимизация изображений (WebP, AVIF), lazy loading, CDN, image preload для hero-изображения

- INP < 200ms: минимизация JavaScript, code splitting, defer non-critical JS

- CLS < 0.1: зафиксированные размеры для изображений и ads, avoid layout shifts

## 4.4 Безопасность и конфиденциальность

- SSL сертификат (обязательно)

- HSTS заголовки

- Шифрование персональных данных клиентов (AES-256)

- Rate limiting для API (100 запросов/час на IP)

- GDPR compliance: cookie consent, privacy policy, data deletion

- SafeSearch optimization (meta rating, RTA label)

- Cloudflare protection (DDoS, bot detection)

- Логирование всех действий администраторов

# 5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

## 5.1 Система ролей

| Роль | Доступ |
| --- | --- |
| Administrator | Полный доступ ко всем функциям: управление пользователями, настройки, интеграции |
| Manager (Tommy) | Управление профилями моделей, бронированиями, аналитика, CRM (без настроек системы) |
| Reception (Lukas, Sasha, Adam, Donald) | Просмотр и изменение статусов бронирований, базовая информация о моделях (без редактирования) |
| Model | Личный кабинет: календарь, свои бронирования, редактирование профиля (ограниченное) |

## 5.2 Управление профилями моделей

Функционал:

- Создание/редактирование/удаление профилей

- Массовая загрузка фотографий с автоматической оптимизацией (WebP conversion)

- Статусы: Active, On Holiday, Archived

- Автоматическая генерация slug из имени модели

- SEO-поля: custom Title, Meta Description, Alt текст для изображений

- Календарь доступности модели

## 5.3 Управление бронированиями

- Dashboard с активными бронированиями

- Фильтры: по дате, модели, статусу

- Статусы: Pending, Confirmed, In Progress, Completed, Cancelled

- История изменений статуса

- Экспорт в CSV/Excel

## 5.4 Аналитика и отчеты

- Количество бронирований (день/неделя/месяц)

- Топ моделей по количеству бронирований

- Конверсия по источникам трафика

- Средний чек

- География клиентов

- Integration с Google Analytics 4

# 6. ДИЗАЙН И UX

## 6.1 Стиль и брендинг

- Сегмент: Premium / Luxury

- Цветовая палитра: Темные оттенки (черный, темно-синий) + золотые акценты

- Типографика: Serif заголовки (элегантность) + Sans-serif для текста (читаемость)

- Образы: Высокое качество фотографий, профессиональная обработка, консистентный стиль

- Анимации: Деликатные, плавные transition эффекты (avoid flashy animations)

## 6.2 Темы оформления

- Dark Theme (по умолчанию): темный фон, светлый текст, золотые акценты

- Light Theme: светлый фон, темный текст, синие акценты

- Переключатель тем в header

- Сохранение выбора пользователя в localStorage

## 6.3 Адаптивный дизайн

Mobile-first подход:

- Breakpoints: 320px (mobile), 768px (tablet), 1024px (desktop), 1440px (large desktop)

- Touch-friendly элементы (минимум 44x44px для кнопок)

- Sticky header с компактным меню на mobile

- Swipe gestures для галереи изображений

- Viewport meta: user-scalable=yes (НЕ no, как сейчас)

# 7. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И СРОКИ

| Этап | Задачи | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery | Финализация требований, архитектура, дизайн-концепция | 1 неделя | Утвержденная архитектура, wireframes, tech stack |
| 2. Дизайн | UI/UX дизайн всех страниц, адаптивы, UI kit | 2 недели | Figma design system, все макеты desktop/mobile |
| 3. Frontend | Разработка всех страниц, компонентов, интеграция с API | 3 недели | Функциональный frontend с mock данными |
| 4. Backend | API, database, auth, интеграции (Telegram, AppSheet) | 3 недели | Полный backend с документацией API |
| 5. Интеграция | Соединение frontend + backend, тестирование интеграций | 2 недели | Рабочий сайт на staging |
| 6. SEO & Performance | Оптимизация скорости, SEO-настройки, Schema, geo-страницы | 1.5 недели | Performance Score ≥ 90, все SEO требования |
| 7. Testing & QA | Функциональное, кроссбраузерное, мобильное тестирование | 1 неделя | Bug report, устранение критических ошибок |
| 8. Deploy | Миграция данных, настройка production, мониторинг | 0.5 недели | Запущенный сайт на production |

## 7.1 MVP vs Full Version

### MVP (Минимальный жизнеспособный продукт) – 8 недель

Включает:

- Главная, каталог, профили моделей

- Простая форма бронирования (без календаря)

- Базовая админка (управление профилями)

- Интеграция с DivaReceptionBot

- Критические SEO-исправления (canonical, ЧПУ, Schema)

- Core Web Vitals оптимизация

### Full Version (Полная версия) – 14 недель

MVP +

- Geo-страницы для всех районов Лондона

- Продвинутый календарь бронирований

- CRM система

- Интеграция с Kesha ZeroGap Bot и AppSheet

- Платежная система

- Мультиязычность (EN, RU, + местный)

- Расширенная аналитика

# 8. МИГРАЦИЯ И ЗАПУСК

## 8.1 План миграции с текущего сайта

- Аудит контента: экспорт всех 134+ профилей из текущего сайта

- Генерация slug: создание ЧПУ из UUID (mapping table для 301 редиректов)

- Создание 301 редиректов: /catalog/{UUID} → /catalog/{slug}

- Исправление внутренних ссылок: обновление всех ссылок на новую структуру URL

- Обновление Sitemap: включение всех 144 страниц

- Google Search Console: отправка нового sitemap, запрос переиндексации

## 8.2 Чеклист запуска

| Пункт проверки | Статус |
| --- | --- |
| Performance Score ≥ 90 на всех типах страниц | ☐ |
| Core Web Vitals в зеленой зоне (LCP < 2.5s, CLS < 0.1, INP < 200ms) | ☐ |
| Canonical теги на 100% страниц | ☐ |
| Уникальные Title/Meta на всех страницах | ☐ |
| Schema Markup валидация через Google Rich Results Test | ☐ |
| Sitemap.xml содержит все страницы и отправлен в GSC | ☐ |
| 301 редиректы для всех старых URL | ☐ |
| SSL сертификат установлен и активен | ☐ |
| Интеграция с DivaReceptionBot работает | ☐ |
| Интеграция с Kesha ZeroGap Bot и AppSheet работает | ☐ |
| Система бронирований протестирована end-to-end | ☐ |
| Админка доступна для всех ролей | ☐ |
| Backup система настроена и протестирована | ☐ |
| Google Analytics 4 и Sentry подключены | ☐ |
| Кроссбраузерное тестирование (Chrome, Safari, Firefox, Edge) | ☐ |
| Мобильное тестирование (iOS, Android) | ☐ |

# 9. КРИТЕРИИ УСПЕХА ПРОЕКТА

## 9.1 Технические KPI (обязательные для приемки)

| KPI | Минимум | Целевое |
| --- | --- | --- |
| Performance Score (PageSpeed Insights) | ≥ 85 | ≥ 90 |
| LCP (mobile) | < 3.0s | < 2.5s |
| CLS | < 0.15 | < 0.1 |
| INP | < 300ms | < 200ms |
| SEO Score (PageSpeed Insights) | ≥ 95 | 100 |
| Pages with canonical tags | 100% | 100% |
| Pages with unique Title/Meta | 100% | 100% |
| Schema Markup implementation | 100% | 100% |
| WebP/AVIF coverage | ≥ 90% | 100% |

## 9.2 SEO KPI (цели на 3-6 месяцев)

- Минимум 3 позиции в Top-10 по key money-запросам

- Минимум 1 позиция в Top-3

- DR >= 30 (через линкбилдинг)

- SEO Maturity Score >= 8/10

- Органический трафик +300% от текущего уровня

# 10. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

## 10.1 Гарантийная поддержка

- Срок: 3 месяца после запуска

- Исправление багов и критических ошибок

- Техническая консультация

- Мониторинг производительности

## 10.2 Планы развития

### Фаза 2 (3-6 месяцев после запуска)

- Блог для информационных запросов

- Система отзывов клиентов

- Расширенная CRM с email-маркетингом

- Mobile приложение (iOS/Android)

### Фаза 3 (6-12 месяцев)

- AI-рекомендации моделей на основе предпочтений клиента

- Расширение на другие города UK

- Loyalty программа для клиентов

# 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее техническое задание основано на глубоком анализе рынка и технических аудитах, включая:

- Конкурентный анализ 16 агентств London escorts

- Детальный технический аудит auraescort.co.uk

- Бенчмарки SEO-лидеров рынка

- Best practices топовых конкурентов

Ключевые выводы:

- Текущий сайт находится на уровне 2.8/10 SEO maturity и требует полной перестройки

- Для выхода в Top-3 необходимо набрать >= 85/120 баллов (vs 0 баллов сейчас по SERP Fit)

- Критические приоритеты: Core Web Vitals, ЧПУ URL, geo-страницы, Schema Markup

- Интеграция с существующими системами (Telegram боты, AppSheet) обязательна

Реализация данного ТЗ позволит агентству выйти на уровень топовых конкурентов и занять лидирующие позиции в поисковой выдаче Google по ключевым запросам London escorts.

___________________________________

Документ подготовлен на основе:

• Полный технический, SEO, ссылочный и репутационный аудит 16 доменов (26.02.2026)

• Комплексный количественный SEO-аудит auraescort.co.uk (26.02.2026)